Протокол №44

### заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания: г.Саяногорск, Советский мкр., дом 1, каб. № 416 «Малый зал Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск»

Дата заседания: 06.05.2019г.,  время: с 15 час. 00 мин по 16 час. 00 мин.

Присутствовали: председатель и члены общественной комиссии (кворум имеется), представители органов местного самоуправления

Повестка:

1. Распределение средств экономии, сложившейся по результатам аукционов по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территории, в размере 700 тыс.руб. и нераспределенных средств в размере 400 тыс.руб.

2. Определение даты обследования территории на предмет качества выполненных в 2017-2018 годах работ по благоустройству территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

3. Рассмотрение обращения ОМВД по г.Саяногорску по вопросу установки камер видеонаблюдения в месте массового пребывания людей по  ул.Пионерская, в районе МКД  №41 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

1.Средства экономии сложившейся по результатам аукционов по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству дворовых территории, в размере 700 тыс.руб. и нераспределенных средств в размере 400 тыс.руб. распределить на благоустройство общественной территории «Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ)» и изложить перечень общественных и дворовых территории, подлежащих благоустройству в 2019 году в следующей редакции:

| № п/п | Наименование территории* | Перечень работ по благоустройству | Стоимость работ (сметная стоимость, стоимость по контракту), тыс.руб. (сметная стоимость, стоимость по контракту) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2019 году |
| 1 | г.Саяногорск, ул.Пионерская, Заводской микрорайон, район дома 41-2 этап | 2 этап. Отделка подпорной стены (со стороны ул.Пионерская и со стороны дома 41 Заводского мкр.) и лестниц гранитным камнем, укладка брусчатки на пешеходной дорожке | 3102,9 |
| 2 | г. Саяногорск, Городская доска почета, 2 этап | 2 этап. Установка кованых изделий, бетонирование двух пешеходных дорожек | 293,4 |
| 3 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай» и до остановки "Означенное" | Устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем и установка ограждения (участок пешеходная дорожка вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай») | 2743,3 |
| 4 | г. Саяногорск, площадь «Узла связи» в Енисейском микрорайоне | Асфальтирование площади с выгораживанием пешеходных зон столбиками, устройство пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул. 30 лет КГЭС и от въезда на территорию площади до рынка, ремонт лестниц и подпорных стен, установка парапетных скамеек | 4320,3 |
| 5 | г. Саяногорск, пешеходная дорожка в районе школы №4 (ул. Металлургов) | Устройство пешеходной дорожки из асфальта с бордюрным камнем от ул.Песочная до ул.Юбилейная и от ул.Металлургов к школе №4, перенос остановочных павильонов | 1913,4 |
| 6 | рп. Черемушки «Пешеходная дорожка из парка до набережной» | Устройство пешеходной дорожки из бетона, замена скамеек и урн, установка бетонных ограничителей, ограждение мостика | 2359,7 |
| 7 | рп. Черемушки «Пешеходная дорожка от ДК «Энергетик» до поликлиники» | Ремонт пешеходной дорожки из асфальтобетонной смеси с бордюрным камнем, ремонт существующего ограждения |  |
| 8 | Сквер в северо-западном районе (поселок КСРЗ) | Устройство ограждения, велосипедной дорожки, спортивной площадки из асфальта с бордюрным камнем | 2235,6 |
| Дворовые территории, планируемые к благоустройству в 2019 году |
| 1 | рп.Черемушки, дом 12 | Ремонт асфальтового покрытия с бордюрным камнем дворового проезда и ремонт систем водоотведения поверхностного стока | 614,0 |
| 2 | г. Саяногорск, Интернациональный мкр., дом 1 | Ремонт асфальтового покрытия с бордюрным камнем дворового проезда | 3304,3 |
| 10 | Итого: |  | 20886,9 |

*перечень территории может быть скорректирован.

Голосовали «за» большинством.

2. Назначить дату обследования территории на предмет качества выполненных в 2017-2018 годах работ по благоустройству территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 15.05.2019г.

Голосовали «за» единогласно.

3. Отклонить предложение ОМВД по г.Саяногорску по вопросу установки камер видеонаблюдения в месте массового пребывания людей по  ул.Пионерская, в районе МКД  №41 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Голосовали «за» единогласно.

Дополнительно включены в повестку вопросы:

- Рассмотрение возможности дополнительного выделения средств на благоустройство пешеходной дорожки вдоль ул. 30 лет КГЭС от площади «Краеведческий музей» до этнокомплекса «Ымай», в т.ч. ремонт участка пешеходной дорожки от этнокомплекса «Ымай» до остановки «Означенное».

- Рассмотрение обращения жителей рп Черемушки  по вопросу замены вида работ при ремонте Пешеходной дорожки от ДК «Энергетик» до поликлиники»: не производить демонтаж частично разрушенного покрытия пешеходной дорожки и бордюрного камня, новое покрытие уложить на старое.

Решения:

- В случае экономии по результатам аукционов по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, предусмотреть средства на ремонт пешеходной дорожки от этнокомплекса «Ымай» до остановки «Означенное».

Голосовали «за» единогласно.

- Отклонить предложение жителей по вопросу замены видов работ при ремонте Пешеходной дорожки от ДК «Энергетик» до поликлиники», устройство нового покрытия и бордюрного камня производить после демонтажа  старого разрушенного покрытия и бордюрного камня.

Голосовали «за» единогласно.

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г.Саяногорска:

- Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол.

Подписи:

| Председатель комиссии: _________________________ | С.А.Борисов – заместитель Главы муниципального образования город Саяногорск по ЖКХ, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: ____________________ | Р.В.Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| Члены комиссии: _________________________ | Е.И. Молодняков - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ | В.С.Кузьмин – руководитель Комитета по ЖКХ и Т г.Саяногорска |
| _________________________ | М.В.Куприянов – директор МУП «Саяногорское телевидение ТВ-8» |
| _________________________ | В.Ф.Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования г.Саяногорск по рп Черемушки |
|  | Л.Ф.Шмакова - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск |
| _________________________ _________________________ | А.Н.Тропин - активист регионального отделения ОНФ в Республике Хакасия |
| _________________________ | В.П.Лащева – представитель Общественного совета «Наш дом» города Саяногорска |
| Секретарь комиссии: ________________________ | А.С.Ярцева – главный специалист (экономист) Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска |