Отчет

об исполнении ООО Саяногорские коммунальные системы» обязательств

по  Концессионному соглашению № 02/2013 от 25.07.2013г. на объекты коммунальной инфраструктуры централизованных систем водоотведения, находящихся в собственности муниципального образования г.Саяногорск, расположенные в г.Саяногорске, рп.Майна, рп.Черемушки,

сроком на 29 лет с общим объемом инвестиций не менее 103 130 000 рублей.

Концессионер – ООО «Саяногорские коммунальные системы»

Инвестиции, фактически осуществленные за период действия концессионного соглашения

2013г. - 2 506 231,00 руб.  (кап.ремонт – 2 506 231,00 руб.; модернизация    – )

2014г. - 1 649 678,00 руб.  (кап.ремонт – 1 649 678,00 руб.; модернизация    – )

2015г. – 15 268 734,95 руб.  (кап.ремонт – 2 418 918,00 руб.; модернизация  – 12 849 816,95 руб.)

| № п/п | Объекты Концессионного соглашения | Наименование мероприятий, выполненных за период действия КС | Инвестиции, фактически осуществленные за 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Концедент (бюджет), руб. | Концессионер руб. |
| Комплекс очистных сооружений, по адресу: РХ, г.Саяногорск, 8-ой км. автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка» (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
| 1 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (3 сетевых насоса 75кВт, насосная станция) | 5 384 812,07 | 1 155 267,60 |
| 2 |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (1 промывочный насос 110кВт, 1 устройство плавного пуска) | 1411166,34 | 485338,27 |
| 3 | иловые пруды (8 шт.), литер Г19, разм 50х100, инв. № 620183 | Капитальный ремонт - очистка иловых карт №7, №8 второй очереди | - | 627 000,00 |
| 2. Городская канализационно-насосная станция по адресу: РХ, г.Саяногорск, Центральный мкрн., строение 17д (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (2 насоса 90кВт, насосная станция) | 2 083 924,84 | 187 193,43 |
| 3. Канализационно-насосная станция (ГСО) по адресу: РХ, г.Саяногорск, ул.Транспортная, 1Ж (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 4. Сети канализации по г.Саяногорску (общая протяженность сетей переданных в концессию - 6,3 км.) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 5. Комплекс очистных сооружений по адресу: РХ, г.Саяногорск, рп.Майна, ул.Промышленная, 1б (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
| 1 | Лаборатория, литер В, Инв. № .0022711а | капитальный ремонт кровли здания | - | 92 280,00 |
| 2 | Установка "Аквахлор-500" Инв. № 03 | Капитальный ремонт установки | - | 167 144,00 |
| 3 | Установка "Аквахлор-500" Инв. № ОС21737 | Капитальный ремонт установки | - | 167 144,00 |
| 6. Канализационная насосная станция № 1 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Пристанская, 17А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Модернизация насосного оборудования с целью экономии энергоресурса (2 насоса 18,5кВт, насосная станция) | 1 626 370,40 | 515 744,00 |
| 7. Канализационная насосная станция № 2 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Победы, 2А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 8. Канализационная насосная станция № 3 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Ленина, 76А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 9. Канализационная насосная станция № 4 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, ул. Гагарина, 159Б (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 10. Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, рп.Черемушки, 92 (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
| 1 | Электролизная, литер В3, с установленным в 2007г. оборудованием после реконструкции (модернизации), в.т.ч. установка для синтеза раствора смеси оксидантов «Аквахлор-500» (4шт.); инв. № 100065 | Капитальный ремонт кровли здания | - | 6 520,00 |
|  |  | Капитальный ремонт установки | - | 179 065,00 |
| 2 | Здание биофильтров, литер В, инв.№ 110013 | Капитальный ремонт кровли здания | - | 25 571,00 |
| 3 | Здание биофильтров 1 очереди, литер В1 Инв. № 11048 | Капитальный ремонт водопровода проходящего через здание биофильтров в электролизную | - | 45462,00 |
|  |  | Капитальный ремонт разводящей сети биофильтров 1 очереди | - | 882 207,00 |
| 4 | Ограждение, литер Г8 с воротами, литер Г7,Г9 Инв. № 10051 | Капитальный ремонт ограждения, замена отсутствующих пролетов | - | 226 525,00 |
| 11. Канализационная насосная станция № 2а по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 93Б (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - |  |
| 12. Канализационная насосная станция № 3 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 101а (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - |  |
| 13. Канализационная насосная станция № 4 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48б (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 14. Канализационная насосная станция № 5 по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 22А (недвижимое и движимое имущество, технологически связанное между собой) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
| 15. Сети канализации рп.Черемушки (общая протяженность сетей переданных в концессию - 1 км.) |
|  |  | Реконструкция, модернизация, кап.ремонт объектов в 2015г. не проводилась | - | - |
|  | Итого вложенных инвестиций: | 10 506 273,65 | 4 762 461,30 |

Примечание:

- Общая протяженность канализационных сетей по Концессионному соглашению – 7,3 км., канализационные сети по рп.Майна в концессию не передавались.

- Капитальный ремонт сетей не проводился

- В отчет за 2015г. включены затраты на приобретение и установку 1 промывочного насоса с 1 устройством плавного пуска (БДО КОС г.Саяногорск), затраты по второму промывочному насосу с устройством плавного  пуска, в связи с фактическим исполнением, будут включены в отчет за 2016г. в сумме 1 411 166,34 руб. – затраты Концедента, 368 216 руб. – затраты Концессионера.

Согласовано:

«Концедент»                                                                                                                               «Концессионер»

И.о.руководителя                                                                                                                        Директор

ДАГН г.Саяногорска                                                                                                                  ООО «Саяногорские коммунальные системы»

____________________________В.В.Чеканов                                                                        ______________________О.Г.Рябиков

мп                                                                                                                                                 мп

исп. Хаустова Светлана Владимировна

тел. 8(39042) 6-45-23